ClubOS — Assistente IA (ajuda + dados)

Plano de implementação · versão 1 · 26/09/2026

Âmbito: chatbot no backoffice (shell de administração) que responde a perguntas de ajuda e a perguntas sobre os dados do clube, com custo zero nesta fase, respeitando o tenant (organização) e o papel do utilizador. Baseado na análise read-only do repositório C:\Projetos_WEB\ClubOS (commit 0bc47df) e em fontes públicas consultadas em 26/09/2026.

# 1. Resumo (recomendação)

| Decisão | Recomendação |
| --- | --- |
| Fornecedor no lançamento | Groq — plano gratuito (Free Plan), API compatível OpenAI. Ativar Zero Data Retention (Data Controls). |
| Modelo | openai/gpt-oss-20b (open-weights, tool calling). Alternativa no Groq free: qwen/qwen3.8-27b. |
| Fallback automático | Hugging Face Inference Providers (router OpenAI-compatível https://router.huggingface.co/v1) com o mesmo modelo "openai/gpt-oss-20b:cheapest"; usa os créditos mensais grátis (0,10 USD) e depois pay-as-you-go. |
| Desenvolvimento local | Ollama no PC do Pedro (16 GB RAM, RTX 3050 4 GB): qwen3:4b (2,5 GB) ou qwen3:8b (5,2 GB) em http://localhost:11434/v1. Sem custos nem dados a sair do PC. |
| Não usar em produção | Gemini free (termos proíbem servir utilizadores no EEE com serviços não pagos + conteúdo usado para treino); Mistral Experiment e OpenRouter :free (limites baixos / treino por omissão ou dependente do fornecedor). |
| Arquitetura | Novo módulo NestJS "assistant": o LLM só chama ferramentas (tools) de uma whitelist, só de leitura. organizationId e papel vêm sempre da sessão (OrganizationContextGuard), nunca dos argumentos do modelo. O LLM nunca escreve SQL. |
| Pesquisa de ajuda | PostgreSQL full-text search (config "portuguese") sobre help_articles. pgvector + embeddings só numa fase posterior. |
| Troca de fornecedor | Apenas .env: LLM_BASE_URL, LLM_MODEL, LLM_API_KEY (+ LLM_FALLBACK_*). |
| Esforço | ≈ 92 h (+4 h de preparação): Fase 1 MVP ajuda ≈ 36 h · Fase 2 ferramentas de dados ≈ 34 h · Fase 3 polimento ≈ 22 h. |

## Descobertas relevantes no repositório

Tenancy: multi-tenant por linha (organizationId em Member, QuotaPlan, Payment, Communication, …). O OrganizationContextGuard (APP_GUARD global) resolve a org ativa (header x-organization-id → cookie clubos_active_org → sessão → host → 1.ª membership) e valida-a contra OrganizationMember; o EffectiveRoleGuard aplica @StaffOnly/@AdminOnly. É exatamente o contexto que o chatbot deve reutilizar.

Papéis: imperador (super-admin global), administrador, tesoureiro (staff, por org via OrganizationMember.orgRole) e socio (portal, global). Definidos em packages/shared/src/index.ts.

Módulos por org: catálogo Module + OrganizationModule e ModuleGuard/@RequireModule — o assistente pode ser um módulo ativável por clube.

Quotas em atraso não são uma coluna: são calculadas em código (computeQuotaSituation em members/quota.util.ts + dias_aviso_quota). As ferramentas devem reutilizar esta lógica (members-quota-filter.ts, dashboard.service.ts) para dar os mesmos números que o Dashboard.

Recibos não têm tabela própria: Payment.receiptKey + geração assíncrona BullMQ (payments/receipt.worker.ts) com estado em Redis.

Rate limit existente (express-rate-limit + Redis) cobre só /api/auth e /api/validate — o chat precisa de limites próprios.

Segurança: cookies.txt está versionado no git (commit 91c816b). Hoje só contém o cabeçalho Netscape (sem cookies), mas deve ser removido do repositório e adicionado ao .gitignore para evitar que uma sessão real seja commitada no futuro. O .env está corretamente ignorado.

Modelos Prisma: 16 modelos (User, Session, Account, Verification, Passkey, Organization, OrganizationMember, OrganizationSetting, Module, OrganizationModule, AuditLog, Member, QuotaPlan, Payment, QuotaReminderSent, Communication) e 3 migrações.

# 2. O que o chatbot vai fazer

| Tipo | Exemplos de perguntas | Como responde |
| --- | --- | --- |
| A) Ajuda / como fazer | • Como emito um recibo? • Como importo sócios de um Excel? • Como crio um plano de quotas trimestral? • Como dou acesso ao portal a um sócio? • Como envio uma comunicação aos sócios em atraso? | Ferramenta pesquisar_ajuda (FTS em help_articles) → resposta curta com passos + link para o artigo/página (ex.: /payments). |
| B) Dados do clube | • Quantos sócios têm quotas em atraso? • Quantos sócios ativos temos? • Quanto recebemos este mês vs. o mês passado? • Quantos pagamentos por MB WAY em setembro? • Quantos sócios estão no plano "Anual"? • Quem são os 10 sócios com mais dias em atraso? | Ferramentas de leitura com agregados, sempre filtradas pela org ativa e pelo papel. Nomes só quando o papel o permite e a política da org o autoriza. |
| Fora de âmbito | Apagar/editar dados, enviar emails, perguntas gerais não relacionadas, dados de outro clube | Recusa educada + sugestão da página certa. Não há ferramentas de escrita. |

# 3. Arquitetura

1. UI (Next.js): botão "Assistente" no header do shell (apps/web/src/app/(app)/layout.tsx, ao lado do HelpGuideButton) abre um painel lateral. Envia POST /api/assistant/chat com cookies de sessão + header x-organization-id (já feito por lib/api.ts).

2. Guards existentes: Better Auth AuthGuard → OrganizationContextGuard (define req.activeOrganizationId e req.effectiveRole) → EffectiveRoleGuard (@StaffOnly) → ModuleGuard (@RequireModule("assistant")).

3. AssistantController: valida o DTO (mensagem ≤ 1000 caracteres), aplica rate limit Redis, cria/recupera a conversa, abre stream SSE.

4. AssistantService (loop de tool calling): monta system prompt fixo + histórico curto + lista de tools filtrada pelo papel → chama o LLM → se vier tool_calls, executa cada tool no servidor com ctx {organizationId, userId, role} da sessão → devolve o resultado (JSON compacto) ao LLM → repete até resposta final (máx. 4 iterações).

5. ToolRegistry: whitelist fixa de ferramentas só de leitura; cada uma declara JSON Schema dos argumentos (sem organizationId), papel mínimo e módulo exigido; reutiliza os serviços existentes (DashboardService, MembersService, PaymentsService, …).

6. LlmClient: cliente OpenAI-compatível (SDK "openai" com baseURL) → fornecedor principal; em 429/5xx/timeout tenta o fallback.

7. Persistência/auditoria: chat_conversations, chat_messages, chat_usage + AuditLog (action "assistant.tool_call").

| Componente | Onde | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| ChatWidget | apps/web/src/components/assistant/* | UI, streaming, sugestões |
| AssistantController | apps/api/src/modules/assistant/assistant.controller.ts | Endpoints, SSE, DTO, rate limit |
| AssistantService | …/assistant/assistant.service.ts | Loop LLM ↔ tools, limites, persistência |
| ToolRegistry + tools | …/assistant/tools/* | Whitelist, RBAC por tool, execução |
| LlmClient | …/assistant/llm/llm-client.ts | Chat Completions OpenAI-compatível + fallback |
| HelpArticlesService | …/assistant/help/help-articles.service.ts | FTS português em help_articles |
| Fornecedor LLM | Groq / HF router / Ollama | Só recebe texto; nunca acede à BD |

# 4. Opções de IA gratuitas (verificadas em 26/09/2026)

| Fornecedor | Modelos úteis | Limites grátis (fonte oficial) | OpenAI-compat. | Privacidade / treino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groq (Free Plan) | openai/gpt-oss-20b, openai/gpt-oss-120b, qwen/qwen3.8-27b | 30 RPM · 1K pedidos/dia · 8K tokens/min · 200K tokens/dia (por modelo, por organização) | Sim | Não retém inputs/outputs por omissão; logs até 30 dias só para fiabilidade/abuso; ZDR ativável. Dados guardados nos EUA (SCC). |
| Hugging Face Inference Providers | openai/gpt-oss-20b/120b, Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507, Qwen3-8B/14B/32B, Llama-3.3-70B (via Groq, Novita, Nscale, DeepInfra, …) | 0,10 USD/mês de créditos (conta free, "subject to change"); PRO 2 USD/mês; depois pay-as-you-go ao preço do fornecedor, sem margem HF | Sim — router.huggingface.co/v1 (só chat) | HF não guarda corpo do pedido/resposta nem treina; logs 30 dias sem dados. Aplica-se também a política do fornecedor escolhido. |
| HF "Serverless" (hf-inference) | Sobretudo modelos pequenos/CPU (embeddings, classificação) | Consome os mesmos créditos | Parcial | Útil para embeddings (fase pgvector), não para o chat. |
| Ollama (local) | qwen3:4b (2,5 GB), qwen3:8b (5,2 GB), gpt-oss:20b | Ilimitado; limitado pelo hardware | Sim — localhost:11434/v1 (tools e streaming suportados; tool_choice não) | Dados não saem da máquina. VPS Hostinger só CPU: possível mas lento (não testado). |
| Google Gemini API (free) | gemini-3.x Flash / Flash-Lite, Gemma 4 | Limites por projeto, visíveis só no AI Studio (não publicados na página) | Sim (beta) | Free: conteúdo usado para melhorar produtos. Termos: só serviços pagos ao disponibilizar a utilizadores no EEE/Suíça/RU → excluído para produção. |
| Mistral (Experiment) | Mistral Small/Large | Não confirmado na doc oficial (fontes de terceiros: ~1 pedido/s, 1B tokens/mês) | Sim | Pedidos podem ser usados para treino por omissão; opt-out em Admin › Privacy. Empresa na UE. |
| OpenRouter (:free) | Vários modelos ":free" (varia) | 50 pedidos/dia (1000/dia após comprar ≥10 créditos); RPM ~20 (terceiros) | Sim | Depende do fornecedor; é preciso excluir fornecedores que treinam nas definições de privacidade. |

## Modelos recomendados (tool calling + português)

| Modelo | Tamanho | Onde (grátis) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| openai/gpt-oss-20b | 20B (open-weights) | Groq free, HF router, Ollama | Mesmo modelo nos três ambientes → comportamento consistente. Suporta tools em 4 fornecedores no HF. |
| qwen/qwen3.8-27b | 27B | Groq free, HF router | Família Qwen: forte em tools e multilingue. Alternativa principal. |
| Qwen3-8B / qwen3:8b | 8,2B | Ollama (dev), HF (Nscale) | Card oficial: 100+ línguas, "expertise in agent capabilities". Desativar thinking (/no_think) para latência. |
| qwen3:4b | 4B (2,5 GB) | Ollama | Cabe na RTX 3050 4 GB do PC do Pedro. Bom para testes do loop, qualidade inferior. |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 235B MoE (22B ativos) | HF router (créditos) | Fallback de alta qualidade quando houver orçamento. |
| Llama-3.3-70B-Instruct | 70B | HF router (créditos) | Tools suportadas; português aceitável; mais caro que gpt-oss-20b. |

Recomendação: Groq free + openai/gpt-oss-20b no lançamento (piloto com poucos clubes); fallback HF router com o mesmo modelo; Ollama qwen3 para desenvolvimento. Para escalar: (1) ativar o plano pago Developer do Groq ou comprar créditos HF — mesmo código; (2) mais tarde, self-host com vLLM/Ollama numa máquina com GPU e apontar LLM_BASE_URL para lá.

Nota sobre a capacidade real: o limite que mais aperta no Groq free é 200K tokens/dia. Com ~3–4K tokens de entrada por chamada (prompt + schemas das tools + histórico) e ~2 chamadas por pergunta de dados, estimo ≈ 25–30 perguntas de dados/dia no total da plataforma (estimativa, a medir com chat_usage). Os 0,10 USD do HF dão para ~500 chamadas/mês ao preço atual do gpt-oss-20b na Novita (0,04/0,15 USD por 1M tokens in/out, listagem /v1/models do router).

# 5. Ferramentas (tools) propostas

Todas só de leitura. Nenhuma aceita organizationId/userId: o handler recebe ctx = {organizationId: req.activeOrganizationId, userId, role: req.effectiveRole}. Papéis: T = tesoureiro+ (StaffOnly: imperador, administrador, tesoureiro); A = AdminOnly (imperador, administrador).

| Nome | O que faz (reutiliza) | Parâmetros (validados) | Papel mín. · módulo | Dados devolvidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pesquisar_ajuda | FTS português em help_articles filtrado por papel (HelpArticlesService) | consulta: string ≤ 200 | Todos · — | Até 3 artigos: título, slug, excerto (ts_headline), link |
| resumo_clube | Indicadores do Dashboard (DashboardService.stats) | — | T · dashboard | nº sócios, ativos, em atraso, a vencer, receita total/mês/mês anterior, variação % (sem recentPayments) |
| contar_socios | Contagem de Member por estado/plano | estado?: ACTIVE¦INACTIVE; planoId?: cuid | T · members | { total } |
| contar_quotas_por_situacao | computeQuotaSituation + dias_aviso_quota (members-quota-filter.ts) | situacao: overdue¦due_soon¦up_to_date¦no_plan¦pending; planoId? | T · members | { situacao, total } e, se overdue, média/máx. de dias em atraso |
| listar_socios_em_atraso | MemberQuotaReportService.overdueRows | limite: 1–20 (default 10); ordenar: dias¦numero | T · reports (+ política da org) | nº sócio, nome, plano, dias em atraso, vencimento — sem email/telefone |
| receitas_periodo | aggregate/groupBy de Payment PAID | de, ate: YYYY-MM-DD (máx. 24 meses); agrupar?: mes¦metodo¦plano | T · payments | Somas e contagens por grupo (EUR) |
| contar_pagamentos | count de Payment | estado?: PENDING¦PAID¦CANCELLED¦REFUNDED; metodo?: CASH¦TRANSFER¦CARD¦MBWAY¦OTHER; de?, ate? | T · payments | { total, soma } |
| listar_planos_quota | MembershipPlansService.list | apenasAtivos?: boolean | T · membership-plans | nome, valor, periodicidade, ativo, nº sócios |
| procurar_socio | Member por nº exato ou nome (contains, máx. 5) | numero? ¦ nome? (≥3 caracteres) | T · members | nº, nome, estado, plano, situação da quota, último pagamento — sem contactos/notas |
| estado_recibo | PaymentsService.findOne + getReceiptStatus | pagamentoId: cuid | T · payments | estado do recibo + link para /payments (o ficheiro não passa pelo LLM) |
| resumo_comunicacoes | CommunicationsService.list | limite: 1–10 | A · communications | assunto, audiência, destinatários, enviados/falhados, estado, data |
| modulos_ativos | ModulesService (enabled) | — | Todos (staff) · — | Lista de módulos ativos (para explicar porque algo não aparece) |

Portal do sócio (fase futura, opcional): minha_situacao_quota (papel socio, módulo member-portal) — só o próprio Member ligado ao userId.

Regra de ouro: resultados com dados pessoais são truncados (máx. 20 linhas) e nunca incluem campos de texto livre (Member.notes) — reduz RGPD e prompt injection.

Cada tool tem teste unitário "cross-tenant": com ctx de org A nunca devolve dados de org B, mesmo que o modelo tente passar IDs de B (findFirst com { id, organizationId }).

# 6. Segurança e permissões

| Tema | Medidas |
| --- | --- |
| Isolamento de tenant | • organizationId só de req.activeOrganizationId (já validado contra OrganizationMember). • Schemas das tools com additionalProperties:false e sem campos de tenant; qualquer ID recebido é procurado com where {id, organizationId}. • Conversas ligadas a (organizationId, userId); trocar de org no OrgSwitcher inicia nova conversa. • Imperador: pode usar em qualquer org selecionada, mas tudo fica auditado com a org. |
| Papéis | • Controller com @StaffOnly(); socio fica de fora (o layout (app) já redireciona sócios). • Lista de tools enviada ao LLM filtrada por papel e módulos ativos (o modelo nem vê o que não pode usar). • Re-verificação no momento da execução (papel mínimo + módulo), igual à lógica do ModuleGuard. |
| Prompt injection | • System prompt fixo no servidor; texto do utilizador só no papel "user"; resultados de tools como JSON delimitado e tratado como dados. • Sem tools de escrita/envio → injeção não consegue causar ações. • Não devolver texto livre de terceiros (notas, corpo de comunicações). • Máx. 4 iterações, máx. 800 tokens de saída, mensagem ≤ 1000 caracteres, histórico ≤ 10 mensagens. • UI renderiza texto (sem dangerouslySetInnerHTML); links só internos (whitelist de rotas). • Opcional fase 3: classificador meta-llama/llama-prompt-guard-2-86m (disponível no Groq free). |
| Rate limits | • Redis (RedisModule existente, KEY_PREFIX): por utilizador 15 mensagens/10 min; por org 150/dia; global de chamadas LLM/dia abaixo do limite do fornecedor (ex.: 900 para 1K RPD do Groq). • 429 com mensagem pt-PT; ao atingir o global usa o fallback ou responde "indisponível". |
| Auditoria / logs | • chat_messages guarda pergunta, resposta, tool, argumentos, tokens, modelo, fornecedor, latência. • AuditLog "assistant.tool_call" (tool + args, sem resultados) — visível na página /audit. • Sentry já existe (apps/api/src/sentry.ts): capturar erros do LLM sem conteúdo das mensagens. |
| RGPD | • Fornecedor LLM = subcontratante: atualizar /privacidade e /dpa (apps/web/src/app/privacidade, dpa) com Groq/HF, finalidade e transferência para os EUA (SCC). • Minimização: agregados por defeito; tools com nomes desligadas até a org ativar (OrganizationSetting "assistente_dados_pessoais"); nunca email/telefone/notas. • Sem treino: Groq não retém por omissão (+ZDR); HF não guarda corpos. Gemini free proibido (EEE). • Retenção: apagar conversas após 90 dias (cron @nestjs/schedule, já registado no AppModule). • Direitos: incluir conversas no export de dados do utilizador staff; cascade ao apagar User; o erasePersonalData (member-gdpr.service.ts) não precisa de mudança porque as respostas não guardam dados de sócios além do texto gerado — mas recomenda-se purgar mensagens que citem o sócio (pesquisa por nº/nome). • Aviso visível no widget: "As perguntas são processadas por um fornecedor de IA externo. Não introduza dados sensíveis." |

# 7. Base de dados (nova migração)

Ficheiro: packages/database/prisma/migrations/20261001000000_assistant/migration.sql + modelos em packages/database/prisma/schema.prisma. Relações com Organization (onDelete: Cascade) e User.

| Tabela | Campos | Índices / notas |
| --- | --- | --- |
| chat_conversations | id (cuid) · organizationId · userId · title? · createdAt · updatedAt · archivedAt? | (organizationId, userId, updatedAt). Cascade ao apagar Organization/User. |
| chat_messages | id · conversationId · organizationId · role (user¦assistant¦tool) · content (text) · toolName? · toolArgs (Json?) · toolResultMeta (Json? — só contagens/tamanho) · model? · provider? · tokensIn? · tokensOut? · latencyMs? · feedback? (-1¦1) · flagged (bool) · createdAt | (conversationId, createdAt), (organizationId, createdAt) para retenção. |
| help_articles | id · slug (unique) · title · body (markdown) · category · roles (text[] — quem pode ver) · module? (slug) · locale ("pt-PT") · published · organizationId? (null = global) · search tsvector GENERATED · createdAt · updatedAt | search = setweight(to_tsvector('portuguese', title),'A') ¦¦ setweight(to_tsvector('portuguese', body),'B'); índice GIN. Prisma: Unsupported("tsvector") + SQL manual. |
| chat_usage | id · organizationId · userId? · day (date) · requests · llmCalls · tokensIn · tokensOut · errors · fallbackCalls | unique (organizationId, userId, day). Base para quotas e custos. |

Consulta FTS: $queryRaw com websearch_to_tsquery('portuguese', $1), ts_rank e ts_headline; filtro published = true, locale, (organizationId IS NULL OR = org) e roles && ARRAY[papel].

Acentos: opcional extensão unaccent via função IMMUTABLE wrapper (não é necessária no MVP).

Porquê FTS primeiro: zero custo, zero infraestrutura nova, ~10–30 artigos curtos, termos previsíveis ("recibo", "quota", "importar"); determinístico e fácil de testar. pgvector + embeddings (ex.: modelo multilingue via HF hf-inference ou Ollama) só se as métricas de "sem resultado" o justificarem — exige imagem Postgres com pgvector (o docker-compose usa postgres:16-alpine).

Seed: artigos iniciais em packages/database/prisma/seed.ts (ou ficheiros markdown em docs/ajuda/ importados por script).

Catálogo de módulos: adicionar { slug: "assistant", category: BASE } ao seed para ativar por clube na página /modules (imperador).

# 8. Backend NestJS

| Ficheiro (apps/api/src/modules/assistant/) | Conteúdo |
| --- | --- |
| assistant.module.ts | Importa PrismaModule, RedisModule, AuditModule, DashboardModule, MembersModule, PaymentsModule, MembershipPlansModule, ReportsModule, CommunicationsModule, ModulesModule; registar em app.module.ts |
| assistant.controller.ts | @Controller("api/assistant") @RequireModule("assistant") @UseGuards(ModuleGuard) @StaffOnly() |
| assistant.service.ts | Loop tool calling, montagem do prompt, limites, persistência, SSE events |
| llm/llm-client.ts · llm/llm.config.ts | SDK "openai" (nova dependência) com baseURL/apiKey/model do .env; timeout, retry 1×, fallback |
| tools/tool.types.ts · tools/tool-registry.ts | Interface {name, description, parameters (JSON Schema), minRoles, module?, handler(ctx,args)}; filtragem por papel/módulo |
| tools/*.tool.ts | Uma por ferramenta da secção 5 + *.spec.ts (Vitest) |
| help/help-articles.service.ts · help/help-articles.controller.ts | FTS; CRUD de artigos @ImperadorOnly() (fase 3) |
| chat-rate-limit.service.ts | Contadores Redis (INCR + EXPIRE) por user/org/global |
| assistant-retention.scheduler.ts | @Cron diário: apagar mensagens > CHAT_RETENTION_DAYS |
| prompts/system-prompt.pt.ts | System prompt pt-PT (âmbito, recusas, formato curto, nunca inventar números) |
| dto.ts | ChatRequestDto {conversationId?, message (≤1000)}, FeedbackDto |
| packages/shared/src/assistant.ts | Tipos partilhados dos eventos SSE (token, tool_start, tool_end, done, error) |
| test/e2e/assistant-rbac.e2e-spec.ts | Baseado em rbac-isolation.e2e-spec.ts: tesoureiro vs admin, org A vs B, LLM mockado |

## Endpoints

| Método e rota | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/assistant/chat | Envia mensagem; resposta text/event-stream (tokens + eventos de tool). Cria conversa se não houver conversationId |
| GET /api/assistant/conversations | Lista conversas do utilizador na org ativa (paginado) |
| GET /api/assistant/conversations/:id | Mensagens (só role user/assistant) |
| DELETE /api/assistant/conversations/:id | Apaga conversa (própria) |
| GET /api/assistant/suggestions?page=/members | Perguntas sugeridas por papel, página e módulos ativos |
| POST /api/assistant/messages/:id/feedback | 👍/👎 para avaliar qualidade |
| GET /api/assistant/usage | @AdminOnly: uso do mês da org (chat_usage) |

## Variáveis de ambiente (.env.example)

| Variável | Exemplo | Notas |
| --- | --- | --- |
| ASSISTANT_ENABLED | true | Desliga tudo rapidamente |
| LLM_BASE_URL | https://api.groq.com/openai/v1 | Ollama: http://localhost:11434/v1 · HF: https://router.huggingface.co/v1 |
| LLM_API_KEY | (segredo) | Ollama ignora; nunca commitar |
| LLM_MODEL | openai/gpt-oss-20b | Ollama: qwen3:8b · HF: openai/gpt-oss-20b:cheapest |
| LLM_FALLBACK_BASE_URL / _API_KEY / _MODEL | https://router.huggingface.co/v1 · hf_… · openai/gpt-oss-20b:cheapest | Opcional |
| LLM_TIMEOUT_MS · LLM_MAX_TOKENS · LLM_TEMPERATURE | 20000 · 800 · 0.2 |  |
| ASSISTANT_MAX_TOOL_ITERATIONS | 4 |  |
| ASSISTANT_RATE_USER_PER_10MIN · _ORG_PER_DAY · _GLOBAL_LLM_CALLS_PER_DAY | 15 · 150 · 900 | Ajustar ao plano do fornecedor |
| ASSISTANT_RETENTION_DAYS | 90 | RGPD |
| ASSISTANT_DATA_TOOLS_ENABLED | false (Fase 1) → true (Fase 2) | Feature flag |

# 9. Frontend (Next.js 16 / React 19)

Entrada: AssistantButton no header de apps/web/src/app/(app)/layout.tsx (junto a HelpGuideButton), visível só para staff (isStaffRole) e se "assistant" estiver em /modules/enabled.

Painel: drawer lateral (desktop 420 px, mobile ecrã inteiro) com useDialogA11y existente; componentes em apps/web/src/components/assistant/ (assistant-panel.tsx, assistant-message.tsx, assistant-suggestions.tsx, assistant-input.tsx).

Streaming: novo helper apps/web/src/lib/api-stream.ts (fetch + ReadableStream, credentials: "include", orgRequestHeaders()) e hook hooks/use-assistant-chat.ts. Mostrar "A consultar pagamentos…" nos eventos tool_start.

Tenant: chave de estado por org (useTenantQueryKey) — ao trocar de org limpa a conversa.

Sugestões: chips por página/papel: em /members "Quantos sócios têm quotas em atraso?"; em /payments "Quanto recebemos este mês?" e "Como emito um recibo?".

Formatação: texto simples com listas/negrito (parser mínimo) ou react-markdown (nova dependência, sem HTML bruto); links internos via next/link.

Extras: 👍/👎, botão "Nova conversa", aviso RGPD no rodapé, estado de erro com QueryErrorCard/toast existentes.

Testes: Vitest para o parser de stream; Playwright apps/web/e2e/assistant.spec.ts com API de LLM mockada (fixture tipo settings-help.spec.ts).

# 10. Artigos de ajuda iniciais

| # | Título | Página/módulo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Como registar um pagamento de quota | /payments · payments |
| 2 | Como emitir, ver e reenviar um recibo | /payments · payments |
| 3 | Como adicionar ou editar um sócio | /members · members |
| 4 | Como importar sócios de um Excel (e corrigir erros) | /members · members (base: docs/IMPORT-EXCEL-ERROS.md) |
| 5 | Como criar e alterar planos de quotas (periodicidade) | /membership-plans |
| 6 | O que significa "em atraso", "a vencer" e "sem plano" | /members · dias_aviso_quota |
| 7 | Como configurar lembretes automáticos de quotas | /settings · reminders |
| 8 | Como enviar uma comunicação (email/WhatsApp) a um grupo de sócios | /communications |
| 9 | Como gerar e exportar cartões de sócio com QR | /cards · cards |
| 10 | Como dar acesso ao portal do sócio | /members · member-portal |
| 11 | Relatórios: sócios pagantes e em atraso (PDF/CSV) | /reports |
| 12 | Utilizadores e papéis (administrador vs tesoureiro) e RGPD (exportar/apagar dados) | /settings · /members |

Fonte de conteúdo: docs/FAQ-CRC-VALE.md, docs/GO-LIVE-CRC-VALE.md, GettingStartedCard e os fluxos atuais. Escrever em pt-PT, 150–300 palavras, passos numerados.

# 11. Plano de implementação por fases

| Fase | Tarefas | Horas |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Preparação | Contas Groq (ZDR) e HF (token fine-grained "Inference Providers"); Ollama + qwen3 no PC; spike de tool calling com gpt-oss-20b em pt-PT; remover cookies.txt do git | 4 |
| Fase 1 — MVP só ajuda | Migração (help_articles, chat_conversations, chat_messages, chat_usage) 4 h · HelpArticlesService FTS 4 h · LlmClient + fallback 4 h · Controller/Service + loop com 1 tool (pesquisar_ajuda) + SSE 6 h · rate limit + usage 3 h · widget + streaming + sugestões 7 h · 12 artigos 6 h · testes 2 h | 36 |
| Fase 2 — Ferramentas de dados | ToolRegistry com RBAC/módulos 4 h · 11 tools de leitura 14 h · auditoria AuditLog 2 h · testes unitários cross-tenant + e2e RBAC 9 h · política de dados pessoais por org 2 h · textos RGPD (/privacidade, /dpa) 3 h | 34 |
| Fase 3 — Polimento | Histórico de conversas na UI 4 h · feedback 👍/👎 2 h · retenção (cron) 2 h · conjunto de avaliação (40 perguntas) + afinação do prompt 6 h · prompt guard opcional 3 h · CRUD artigos (imperador) 3 h · docs (docs/ASSISTENTE.md) 2 h | 22 |
| Total |  | ≈ 96 (92 sem Fase 0) |

Critério de saída Fase 1: 90% das 20 perguntas de ajuda de teste com artigo certo; p95 < 6 s.

Critério de saída Fase 2: números iguais ao Dashboard/Relatórios; 0 fugas em testes cross-tenant; tesoureiro não vê tools de admin.

# 12. Custos e riscos

## Custos

| Cenário | Custo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Dev local (Ollama) | 0 € | Hardware do Pedro |
| Lançamento (Groq free + HF créditos) | 0 € | Até ~25–30 perguntas de dados/dia (estimativa pelo limite de 200K tokens/dia) |
| Crescimento (pago, mesmo modelo) | Cêntimos a poucos €/mês | Ex.: 1000 perguntas × 2 chamadas × (3K in + 300 out) com gpt-oss-20b a 0,10/0,50 USD por 1M (preço Groq listado no HF router) ≈ 0,9 USD/mês. Confirmar preços na altura. |
| Self-host | Custo de GPU/VPS | vLLM/Ollama numa máquina com GPU; o VPS atual (só CPU) só serve modelos pequenos e lentos |

## Riscos

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Planos grátis mudam ou acabam (HF diz "subject to change") | Alto | Fornecedor por .env; fallback; flag ASSISTANT_ENABLED |
| Limites diários esgotam (200K tokens/dia Groq) | Médio | Prompt compacto, tools filtradas, histórico curto, cache Redis 60 s, limite global |
| Modelo inventa números | Alto | Prompt "só números vindos de tools"; mostrar fonte (tool) na UI; avaliação com 40 perguntas |
| Fuga entre clubes | Crítico | ctx da sessão, where com organizationId, testes cross-tenant obrigatórios em CI |
| RGPD (dados pessoais em terceiros, EUA) | Alto | Agregados por defeito, ZDR, DPA/privacidade atualizados, retenção 90 dias |
| Prompt injection | Médio | Sem tools de escrita, dados como JSON, sem texto livre de terceiros |
| Qualidade do pt-PT (brasileirismos) | Baixo | Instrução explícita pt-PT no system prompt; testar Qwen vs gpt-oss |
| Latência no free tier | Baixo | Streaming, max_tokens 800, thinking desligado/baixo |

## Fontes consultadas (26/09/2026)

HF Inference Providers — Pricing: huggingface.co/docs/inference-providers/pricing

HF Inference Providers — visão geral e endpoint OpenAI: huggingface.co/docs/inference-providers/index

HF Inference Providers — Security: huggingface.co/docs/inference-providers/security

HF router — lista de modelos/fornecedores/preços: router.huggingface.co/v1/models

Groq — Rate limits: console.groq.com/docs/rate-limits · Your Data: console.groq.com/docs/your-data

Gemini — Pricing: ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing · Rate limits: ai.google.dev/gemini-api/docs/rate-limits · OpenAI compat.: ai.google.dev/gemini-api/docs/openai · Termos: ai.google.dev/gemini-api/terms

Ollama — OpenAI compatibility: docs.ollama.com/api/openai-compatibility · biblioteca qwen3: ollama.com/library/qwen3

Qwen3-8B model card: huggingface.co/Qwen/Qwen3-8B

OpenRouter — Limits: openrouter.ai/docs/api-reference/limits · FAQ: openrouter.ai/docs/faq · Provider logging: openrouter.ai/docs/guides/privacy/logging

Mistral — opt-out de treino: help.mistral.ai/en/articles/455207 (limites do plano Experiment não confirmados em página oficial)